Puławy dnia 30.12.2025 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie obchodu rejonu służbowego od mieszkańców, obserwacji własnych oraz rozmów z uczestnikami ruchu drogowego wynika, że jednym z głównych problemów w rejonie służbowym numer 2 jest zagrożenie bezpieczeństwa pieszych w okolicach przejścia dla pieszych w poprzek drogi oznaczonym znakiem D-6 w rejonie ulicy Lubelskiej (DW874) na wysokości nr 59 - hali widowiskowo sportowej MOSiR. W okresie jesienno-zimowym, bądź podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza zauważalny jest niedostateczny sposób oznakowanie i oświetlenie tego przejścia przez co piesi są mniej widoczni i nie czują się bezpiecznie. Zagrożenie dodatkowo wzmaga fakt, że wymienione przejście znajduje się na drodze gdzie ruch przez cały dzień jest duży. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wskazanym byłoby zainstalowanie sygnalizatorów emitujących żółte światło pulsujące oraz latarnie oświetlające przejście po zmroku.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wymienionym przejściu poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Objęcie wymienionego miejsca doraźną kontrolą podczas służby obchodowej przez dzielnicowego  w okresie od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku;

- Skierowanie do Wydziału Ruchu Drogowego KPP Puławy wniosku o objęcie tego miejsca nadzorem w ramach planowanych działań dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego (termin wniosku do 15.01.2026 roku);

- Skierowanie pisemnego wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie informującego o zdiagnozowanym problemie w celu zainicjowania i wdrożenia działań zmierzających do realizacji opisanego projektu (termin do 15.01.2026 roku).

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – pomoc w realizacji planu w zakresie wykonania projektu (rozpatrzenie wniosku, sporządzenia dokumentacji, wykonania inwestycji).

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

- Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej.

- Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Sierżant sztabowy Emilia Skowrońska