Puławy dnia 25.06.2026 roku

# Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3 na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z informacji uzyskanych od mieszkańców, obserwacji oraz ustaleń własnych poczynionych podczas obchodu rejonu służbowego stwierdzono, że dużym zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego jest odcinek ul. Pięknej od ul. Powstańców Listopadowych do ul. Kilińskiego gdzie, pomimo ograniczenia prędkości do 30km/h oraz dość krótkiego odcinka, kierowcy nagminnie i zdecydowanie przekraczają dopuszczalną prędkość. Stwarzają tym samym zagrożenia dla mieszkańców oraz poruszających się tamtędy innych uczestników ruchu. Dodatkowo od czasu budowy nowego odcinka ulicy Powstańców Listopadowych, ruch na wspomnianym fragmencie ul. Pięknej zwiększył się wielokrotnie, co potęguje odczucie negatywnego zjawiska wskazanego powyżej oraz powoduje zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

- Poprawa stanu bezpieczeństwa na wymienionym odcinku ul. Pięknej poprzez zamontowanie progu zwalniającego.

3. Proponowane działania  realizacji poszczególnych etapów zadań:

- Szczególny nadzór nad zagrożonym miejscem podczas służby obchodowej (w okresie od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku);

- Skierowanie do Wydziału Ruchu Drogowego tutejszej jednostki wniosku o objęcie tego miejsca nadzorem w ramach planowanych działań dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego (termin skierowania wniosku do 25.07.2026 roku);

- Skierowanie pisemnego wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach informującego o zdiagnozowanym problemie w celu zainicjowania i wdrożenia działań zmierzających do realizacji opisanego projektu (termin wystąpienia do 25.07.2026 roku).

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Zarząd Dróg Miejskich - w zakresie wykonania projektu (rozpatrzenie wniosku, sporządzenia dokumentacji, wykonanie inwestycji do 31.12.2026 roku).

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu  informacji o działaniach priorytetowych:

- Strona internetowa  Komendy Powiatowej Policji w Puławach

- Informowanie mieszkańców podczas służby o możliwości korzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w zakresie występujących zagrożeń

młodszy aspirant Maciej Brum